THIẾT KẾ BACKLOG CHO TÍNH NĂNG THEO DÕI CHUYẾN GHÉP

Bản đề xuất gửi Đức (Product Owner) xem xét và quyết định

# Phần 1 – Thiết kế Epic → Feature → User Story

Bài toán: khách đi xe ghép không biết xe đang đón ai, bao giờ đến lượt mình và phải làm gì khi có vấn đề. Phạm vi: cho khách xem được trạng thái chuyến của mình và được hỗ trợ khi chuyến có thay đổi hoặc sự cố.

- EPIC: Theo dõi chuyến ghép

  - Feature 1: Nắm được tình trạng đón khách trong chuyến

    - US1: Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem thứ tự đón các khách trong chuyến, để biết khi nào đến lượt mình.

    - US2: Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem giờ xe dự kiến đến điểm đón của mình theo thời gian thực, để ra đúng lúc và không phải chờ lâu.

  - Feature 2: Được hỗ trợ khi chuyến thay đổi hoặc có sự cố

    - US3: Là khách đi xe ghép, tôi muốn nhận thông báo khi lộ trình hoặc thứ tự đón thay đổi, để kịp điều chỉnh kế hoạch của mình.

    - US4: Là khách đi xe ghép, tôi muốn báo sự cố và gọi hỗ trợ ngay trên màn hình chuyến, để được xử lý nhanh khi có vấn đề.

# Phần 2 – Sắp xếp Product Backlog theo D.E.E.P

| Thứ tự | User Story | Lý do xếp vị trí này |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Xem thứ tự đón các khách và biết khi nào đến lượt mình | Trả lời trực tiếp 2 trong 3 nỗi đau (đón ai, bao giờ đến lượt); chỉ cần dữ liệu thứ tự đón của hệ thống, không phụ thuộc đối tác bản đồ. |
| 2 | US4 – Báo sự cố và gọi hỗ trợ ngay trên màn hình chuyến | Trả lời nỗi đau “có vấn đề thì phải làm gì”, liên quan đến an tâm và an toàn của khách; không phụ thuộc dữ liệu vị trí. |
| 3 | US2 – Xem giờ xe dự kiến đến điểm đón, cập nhật theo thời gian thực | Giá trị cao nhưng cần dữ liệu vị trí từ đối tác bản đồ chưa chắc có, nên xếp sau các story làm được ngay. |
| 4 | US3 – Nhận thông báo khi lộ trình hoặc thứ tự đón thay đổi | Chạy trên nền dữ liệu của US1 và US2, nên làm sau khi hai story đó có. |

Story cần chi tiết nhất: US1. Theo nguyên tắc Detailed appropriately, story nằm đầu Backlog sẽ được kéo vào Sprint sớm nhất nên phải chi tiết đủ để làm ngay, gồm Acceptance Criteria và ước lượng (Estimated). Các story phía dưới (US2, US3) giữ ở mức thô, vì yêu cầu có thể thay đổi (Emergent) và sẽ được tinh chỉnh dần khi tiến lên đầu Backlog.

# Phần 3 – Xử lý tình huống

Tình huống 1: Burndown Chart đi ngang 3 ngày liền vì chưa có dữ liệu vị trí từ đối tác bản đồ

- Dấu hiệu nhận biết: đường thực tế không giảm trong 3 ngày liền trong khi đường lý tưởng vẫn dốc xuống, khoảng cách giữa hai đường ngày càng rộng và đường thực tế nằm hẳn phía trên đường lý tưởng.

- Scrum Master xử lý trước: coi đây là một vướng mắc (impediment), làm việc với đối tác bản đồ để đòi dữ liệu và báo ngay cho Đức.

- Developers xử lý song song: chuyển sang làm các story không cần dữ liệu vị trí như US1 và US4, hoặc dùng dữ liệu giả để làm tiếp phần giao diện.

- Nếu vẫn không kịp: Developers và Đức thương lượng lại phạm vi Sprint Backlog để giữ Sprint Goal, không kéo dài Sprint.

Tình huống 2: Đức muốn đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog để “làm một lần cho xong”

- Developers là người quyết định: chỉ Developers biết năng lực của mình nên họ tự chọn lượng việc cam kết cho Sprint, dựa trên năng lực và tốc độ làm việc (velocity) của các Sprint trước.

- Scrum Master hỗ trợ: giải thích với Đức rằng Epic quá lớn để làm trọn trong một Sprint và việc ép nhận hết sẽ làm hỏng cam kết.

- Đức giữ vai trò Product Owner: sắp thứ tự ưu tiên và đặt Sprint Goal, ví dụ “khách xem được thứ tự đón và gọi được hỗ trợ”; các story được kéo vào Sprint từ đầu Backlog (US1, US4), phần còn lại ở lại Product Backlog.